|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Logo Swiss | Logo dldp | Logo Helvetas | F:\ARBEIT\SCANWORK\logo1.tif |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Trajnimi i stafit të NJQV-ve në Menaxhimin e Ciklit të Projektit (PCM) | | |
| DITA E PARE | | |
| **Blloku** | Aktiviteti | Metodologjia |
| **1** | * Mirëseardhja, rregjistrimi i pjesëmarrësve * Prezantimi i trajnerëve dhe pjesëmarrësve * Prezantimi i objektivave, përmbajtjes, dhe metodologjisë së seminarit trajnues * Pritshmëritë e pjesëmarrësve | * Prezantim në mënyre ndër-vepruese i pjesëmarrësve në dyshe duke u përqëndruar në informacion personal dhe profesional, sidomos lidhur me eksperiencën e tyre—individuale dhe si NJQV—në planifikim dhe zbatim projekti dhe bashkëpunim ndërvendor në këtë fushë. Pjesëmarrësit prezantojne njëri-tjetrin përpara grupit të madh. * Objektivat dhe përmbajtja e seminarit trajnues theksohen për të krijuar kuptimin e dhe pritshmëritë e përbashkëta. Gjithashtu theksohet se bashkëpunimi ndër-vendor do të jetë në qendër të diskutimeve gjatë kalimit nëpër fazat/komponentet e MCP. Metodologjia pjesëmarrëse dhe ndër-vepruese e bazuar në të mësuarit për të rritur do tu theksohet pjesëmarrësve. Kombinimi i metodave të ndryshme si prezantim, punë në grupe, prezantim nga pjesëmarrësit i punës në grupe të pasuara nga diskutime të strukturuara, raste studimore/ide projekti, demonstrim, etj. do të sigurojë pjesëmarrjen aktive. * Pritshmëritë e pjesëmarrësve janë mbledhur, kategorizuar, dhe vendosur në një vend të dukshëm për tu pasur në konsideratë gjatë sesioneve të trajnimit dhe për t’ju referuar në fund të seminarit trajnues. |
| **2** | * Menaxhimi i Ciklit të Projektit:   + Konceptet bazë;   + Fazat e ciklit të projektit, aktivitetet menaxhuese dhe dokumentet kryesore dhe vendimet për seicilën fazë.   + Qartësimi i termave. | * Prezantim në power point lidhur me MCP.   Diskutime; Pyetje-Përgjigje. |
| **3** | * Hapat ne planifikimin e projektit (metoda e kuadrit logjik) | * Prezantim në power point lidhur me metodën e kuadrit logjik |

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Blloku** | Aktiviteti | Metodologjia |
| **4** | * Analiza e situatës: Analiza e palëve të interesuara | * Prezantim në power point lidhur me analizën e palëve të interesuara   Demonstrim në tabelë me letra me ngjyra.  Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi analizën e palëve të interesuara.  Prezantimi i punës në grupe; Pyetje-Përgjigje; Diskutime |
| **5** | * Analiza e situatës: Analiza e problemit/problemeve * Konkluzionet për diten e parë | * Prezantim në power point lidhur me analizën e problemit   Demonstrim në tabelë me letra me ngjyra.  Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi analizën e problemit  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime   * Rishikim i përgjithshëm i aktiviteteve me kontributin e pjesëmarrësve. Theksimi i çeshtjeve kryesore dhe identifikimi i atyre për tu ndjekur. |
| DITA E DYTE | | |
| **6** | * Rishikim i shkurtër i ditës së parë * Analiza e objektivave | * Rishikim i shpejtë i ditës I. Ritheksimi i çeshtjeve kryesore per diskutim gjatë ditës II. * Prezantim në power point lidhur me analizën e objektivave   Demonstrim në tabelë me letra me ngjyra.  Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi analizën e objektivave  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime |
| **7** | * Analiza e alternativave | * Prezantim ne power point lidhur me analizën e alternativave   Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi analizën e alternativave  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime |
| **8** | * Matrica e kuadrit logjik si një instrument kryesor në Menaxhimin e Ciklit të Projektit   + Hierarkia e objektivave (qëllimi përgjithshëm, objektivat e projektit, produktet/rezultatet dhe aktivitetet) | * Prezantim në power point lidhur me matricën e kuadrit logjik dhe hierarkinë e objektivave   Demonstrim në tabelë me letra me ngjyra.  Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi hierarkinë e objektivave  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime |
| **9** | * Matrica e kuadrit logjik si një instrument kryesor në Menaxhimin e Ciklit të Projektit   + Supozimet bazë * Konkluzionet e ditës se dytë | * Prezantim në power point lidhur me supozimet bazë   Demonstrim në tabelë me letra me ngjyra.  Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi supozimet  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime   * Rishikim i përgjithshëm i aktiviteteve me kontributin e pjesëmarrësve. Theksimi i çeshtjeve kryesore dhe identifikimi i atyre për tu ndjekur. |
| **DITA E TRETE** | | |
| **Blloku** | Aktiviteti | Metodologjia |
| **10** | * Rishikim i shkurtër i ditës së dytë * Matrica e kuadrit logjik si një instrument kryesor në Menaxhimin e Ciklit të Projektit   + Treguesit   + Mjetet e verifikimit | * Rishikim i shpejtë i diskutimeve të ditës së parë. Ritheksimi i çeshtjeve kryesore per diskutim gjatë ditës së tretë. * Prezantim në power point lidhur me treguesit dhe mjetet e verifikimit   Demonstrim në tabelë me letra me ngjyra.  Ushtrim: Identifikimi i treguesve  Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi mjetet e verifikimit  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime |
| **11** | * Dokumenti i projekt propozimit   + Matrica e kuadrit logjik + organizimi i projektit + buxheti | * Prezantim në power point lidhur me strukturën e dokumentit të projekt propozimit   Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi organizimin e projektit  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime |
| **12** | * Dokumenti i projekt propozimit   + Plani i Aktiviteteve | * Prezantim në power point lidhur me Planin e Aktiviteteve   Rast studimor/ide projekti nga pjesëmarrësit: Punë në grupe të vogla mbi Planin e Aktiviteteve  Prezantimi i punës së grupit/Pyetje-Përgjigje/Diskutime |
| **13** | * Konkluzionet e seminarit trajnues * Hapat e mëtejshëm | * Punë në grupe të vogla mbi eksperiencën e përfituar dhe mësimet e nxjerra   Diskutim i strukturuar mbi eksperiencën e përfituar dhe mësimet e nxjerra   * Metoda të ndryshme përdore për të identifikuar aktivitetet në vazhdim lidhur me zhvillimin e kapaciteteve të stafit të NJQV-ve në menaxhimin e ciklit të projektit përfshirë sugjerimet indviduale (me letra që ngjiten), diskutim i strukturuar në grup, dhe fletët e vlerësimit. |