**Shtojca 5:** Formulari i Identifikimit të Projektit

1. **Të dhëna të përgjithshme**

|  |  |
| --- | --- |
| **Aplikuesi/t:** | Komuna Bushat |
| **Personi/at e kontaktit:** | Shefki Gërbeti |
| **Titulli i Projektit:** | *Ndertim Kopshti ne Bushat* |
| **Vendndodhja:** | *Komuna Bushat* |
| **Buxheti i kërkuar** | *35 000 mijë lek* |
| **Kodi i Projektit në strategjinë vendore ose rajonale:** | *Q3O1P00010140p3* |
| ***Data e dorëzimit:*** | 2012 |
| ***Numri i Projektit:*** | 2 |

1. **Një përmbledhje e idesë së projektit**

|  |
| --- |
| Arsimi parashkollor është hallka e parë e sistemit tonë arsimor parauniversitar, edhe pse jo pjesë e detyrueshme e tij. Realizimi i projektit synon investim te metejshem ne fushen e edukimit. Ndertimi i kopeshtit ne Bushat si zonë e cila ka edhe numrin më të lartë të banorëve në Komunë, do tu sherbeje rreth 50 femijeve. Është një nga projektet kryesore të identifikuara në Planin Strategjik të Zhvillimit Vendor të Komunës sonë si dhe është një prej investimeve të trajtuara edhe në Programin Buxhetor Afatmesëm. Projekti i i Komunes Bushat do te përfshije të gjithë fëmijët 5-6 vjeçarënë kopshtet apo në klasat parapërgatitore pranë shkolles 9-vjeçare “GJon Ndoci”, Bushat. Kjo është një përpjekje e madhe, që  synon t'u garantojë shanse të barabarta dhe mjedise bashkekohore të gjithë fëmijëve te kesaj zone për të vijuar suksesshëm më tej shkollën. |

1. **Analiza e Situatës**

|  |
| --- |
| *Ndertimi i kopeshtit ne Bushat vjen si nje nevoje imediate ne sherbim te femijeve te ketij komuniteti. Aktualisht si kopesht sherbejne mjediset e shkolles se mesme te bashkuar Gjon Ndoci, Bushat. Keto mjedise nuk kane kushtet e pershatshme per tu ofruar sherbim edukativ te gjithe femijeve duke qene se si kopesht sherbejne vetem dy klasa me nje siperfaqe relativisht te vogel , dhe me mungese te bazes matreiale.* Ndertimi i ketij kopeshti mbetet një nga prioritetet kryesore për tu realizuar dhe për të cilin nuk janë kryer investime vitet e fundit. Tashmë synojme te jemi në fazën e sigurimit të cilësisë në kopsht. Kjo është një rrugë e gjatë, plot sfida per te shndërruar kopshtin në një mjedis të dashur e tërheqës që ofron një shërbim cilësor për fëmijët. Inspektimi dhe vlerësimi i ndertimit te kopshtit kanë si qëllim themelor, përmirësimin dhe rritjen e cilësisë së sherbimit te arsimit parashkollor nepermjet permiresimit te infrastruktures. Mungesa e kushteve te pershtashtme ka detyruar qe nje pjese e mire e familjeve te kesaj zone ti dergojne femijet e tyre ne kopshtet private qe ndodhen ne qytetin e Shkodres, qe ndodhet ne nje distance prej 14 km. Nje pjese relativisht e konsiderushme e familjeve te Bushatit nuk kane as mundesite financiare qe ti dergojne femijet e tyre ne keto kopshte, duke i mbajtur ato ne shtepi. |

1. **Analiza e aktorëve; Grupet në fokus dhe përfituesit**

|  |
| --- |
| Perfitues te dreperdrejte te ketij investimi jane : Femijet e Komunes Bushat te cilet do te kene mundesi te edukohen ne ambiente me nje infrastrukture bashkekohore.    Perfitues indirekte: Familjet e ketij komuniteti te cilet do te keni mundesine te dergojne femijet e tyre ne kopesht me nje distance te vogel dhe pa kosto. |

1. **Objektivat e përgjithshёm dhe objektivat specifikё**

|  |
| --- |
| Objektivat e përgjithshëm dhe specifik janë në përputhje me objektivat strategjik të Komunës dhe me objektivat që do të duhet të arrihen brenda periudhës afatmesme-afatgjatë.  **Objektivi kryesor është:** permiresimi i infrastruktures se ambjenteve te edukumit te femijeve te sistemit parashkollor te Bushatit.  **Objektivat specifik:**   1. **Permiresim i infrastruktures se institucioneve te arsimit parashkollor** 2. **Rritje e cilesise se sherbimit edukativ dhe pa kosto.** |

1. **Rezultatet e pritshme**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | | Rezultatet | Indikatorët | Mënyra eVerifikimit | | Rezultati 1  Ndertimi i kopeshtit |  | Buxheti, Programi Buxhetor Afatmesëm, Plani Strategjik i Zhvillimit Vendor, Rregjistri prokurimeve publike, dosja e tenderit | | Rezultati 2  Ambiente komode dhe bashkekohore |  | Buxheti Komunës, Zyra e Shërbimeve Publike, Plani Strategjik i Zhvillimit Vendor. | | Rezultati 3  Femije te kenaqur nga cilesia e larte e sherbimit | * zona së pambuluar me shërbim mbulohet me shërbim * 50 femije perfitojne nga sherbimi | Buxheti, Programi Buxhetor Afatmesëm | |

1. **Aktivitetet e projektit dhe mënyra e zbatimit**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SHËMBULL:**   |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | Aktiviteti | Muaji 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | Organi Përgjegjës | | Prokurimi |  |  |  |  |  |  | NJQV-ja, Komisioni i Tenderit | | Kontraktimi i punëve |  |  |  |  |  |  | NJQV-ja, Kryetari | | Zbatimi i punëve |  |  |  |  |  |  | Kontraktuesi, supervizori | | Dorëzimi |  |  |  |  |  |  | NJQV-ja, kontraktuesi, supervizori | | Etj. |  |  |  |  |  |  |  | |

1. **Organizimi i procesit të prokurimit**

|  |
| --- |
| Organizimi i procesit të prokurimit kërkon përgatitjen e dokumentacionit përkatës të vlefshëm për këtë objekt. Për të realizuar me sukses projektin janë ndjekur hapat si më poshtë:   * Përcaktimi zonës për ndërhyrjen e parashikuar dhe verifikimi të dhënave në terren * Hartimi projektit për investimin e parashikuar nga zyra e urbanistikës / studio e licencuar * Evidentimi zërave të punimeve dhe volumeve për çdo zë * Hartimi i preventivit të objektit të investimit dhe vlerësimi i vlerës totale të investimit * Përcaktimi i fondit limit për investimin e parashikuar * Gjetja dhe sigurimi burimit të financimit * Nxjerrja e urdhrit të brendshëm të kryetarit të Komunës për komisionin e tenderimit * Publikimi në regjistrin e prokurimeve (Agjencia e Prokurimeve Publike/APP) për llojin e investimit dhe mënyrën e prokurimit * Sigurimi i ofertës nga secili operator ekonomik pjesëmarrës në tender * Tenderimi * Shpallja e fituesit paraprak * Shpallja e fituesit dhe * Lidhja e Kontratës me fituesit * Zbatimi kontratës dhe zbatimi projektit * Supervizim, Kolaudim * Marrja në dorëzim |

1. **Buxheti i Projektit** (maks. 2 fq.)

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| |  |  | | --- | --- | | *Kosto Totale e Projektit* | *35 000 000* | | *Buxheti i Kërkuar nga Donatorët* | *0* | | *Kontributi i NJQV-së në Buxhet* | *0* | |

1. **Parashiki i Rrezikut**

|  |
| --- |
| Manaxhimi i zbatimit të këtij projekti do të jetë përgjegjësi e Drejtorisë së Planifikimit Urban dhe Ndërmarrjes së Shërbimeve Publike në Komunë. Financimi i projekteve nga fondet konkurruese bëhet përmes procedurave të konkurrimit. Përgatitja e projektit dhe dosjes për aplikim me të gjithë dokumentacionin e nevojshëm, argumentimi i mbështetjes së projektit në planin strategjik të zhvillimit rrit mundësinë për financim, por në një tjetër këndvështrim mungesa e financimit të tij nga fondi zhvillimit të rajoneve paraqet edhe rriskun më të lartë të mundshëm duke çuar në shtyrjen e tij në vitet që vijnë. Në aspektin manaxhues, menaxhimi projektit nga stafi i ndërmarrjes së shërbimeve kërkon akoma më shumë rritjen e kapacitetit manaxhues të ndërmarrjes nga stafi Komunës. |

1. **Plani i Monitorimit dhe Vlerësimit**

|  |
| --- |
| Plani Monitorimit dhe vlerësimit do të duhet të shihet në dy aspekte:   * Realizimin e grafikut të punimeve sipas fazave të projektit dhe zërave të preventivit të hartuar * Realizimit të produktit të synuar   Në aspektin r realizimit të grafikut të punimeve sipas fazave të projektit, supervizori mbikëqyr çdo fazë të realizimit të projektit deri në përfundim.  Në aspektin e realizimit të produktit të synuar indikatorët e monitorimit dhe vlerësimit janë:   * Godina e kopshtit * Dokumentacioni i supervizorit, akti i kolaudimit, certifikata e marrjes ne dorezim; * Kontratat e lidhura me personat e grupit te punes; * 50 femije perfitues te sherbimit * Zona e Bushatit mbulohet me sherbimin e munguar |

1. **Qëndrueshmëria e Projektit**

|  |
| --- |
| Projekti synon ndertimin e nje ambienti te pershatshem per ofrimin e sherbimit edukativ per femijet e ciklit parashkollor. Ky projekt do të administrohet nga Komuna Bushat (drejtoria e shërbimeve publike) dhe përmes buxhetit të vet, Komuna do të alokojë fondet e nevojshme për financimin e shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes për funksionimin e kopshtit. Financimi i shpenzimeve operative dhe të mirëmbajtjes synon mirëmbajtjen permanente të ambjenteve gjatë gjithë jetës së dobishme të projektit të realizuar. |

1. **Faktorë Cilësie**

|  |
| --- |
| Ndër faktorët e cilësisë të lidhur me këtë projekt do të veçonim:   1. Sigurimin e bazes materiale te nevojshme 2. Permiresim i kushteve higjeno- sanitare 3. Rritja e aksesit te familjeve te Komunes Bushat per kete sherbim |

1. **Të dhëna për aplikantin/ët**

|  |
| --- |
| Stafi Komunës i cili do të angazhohet për realizimin, administrimin dhe menaxhimin e këtij projekti janë si më poshtë:  Shefki Gërbeti – Zv.Kryetar i Komunës  Salvador Gaci – Drejtor i Drejtorisë së Planifikimit të Territorit  Albert Markola – Specialist i Drejtorisë së Planifikimit të Territorit dhe Investimeve |

Dokumente të tjera që nevojiten:

1. Vendimi i Këshillit të NJQV-së që ka rezervuar në buxhetin e tij të vitit 2011 shumën e duhur për të paktën 20% të bashkëfinancimit të shumës totale të kostos së projektit.
2. Buxheti i projektit.
3. Licenca e hartuesit, hartimi teknik dhe vlerësimi i kostos (në rast investimi).
4. Vendimi i Këshillit Rregullues të Territoreve që aprovon projektin (në rast investimi).
5. Licensa dhe leje të tjera, që mund të nevojiten përpara tenderimit të punëve (në rast investimi).
6. Plani për mirëmbajtje/operim për asetin, që do investohet nga projekti (në rast investimi).
7. Termat e referencës për ofruesin e shërbimeve (në rast se projekti është një projekt studimi, plani ose informacioni/komunikimi).
8. Marrëveshje ndërmjet NJQV-ve që marrin pjesë në projekt, ku janë të përcaktuara rolet dhe përgjegjësitë e secilit partner, ku është përcaktuar aplikuesi kryesor dhe ku është rënë dakord për kontributin e secilës NJQV (në rast projektesh ndër NJQV).
9. Të tjera.

[Emri, firma e kryetarit, vula e NJQV-së]