PLANI i MENAXHIMIT te MBETURINAVE

(BASHKIA FUSHE ARREZ)

- Financuar nga:	InterCooperation Shqiperi

Swiss Agency for Development and Cooperation

Pregatitur nga:	Bashkia Fushe-Arrez

Co-PLAN (Insituti per Zhvillimin e Habitatit)

- Tetor 2007

TABELA E PERMBAJTJES:

HYRJE:												3 - 6

Te dhenat e bashkise

Nevoja per pergatitjen e PMM ne Fushe Arrez

ANALIZA E GJENDJES EKZISTUESE:								6 - 7

Grumbullimi dhe depozitimi i mbeturinave

Pastrimi dhe Larja e rrugeve

ANALIZA FINANCIARE E SHERBIMIT EKZISTUES:						7- 11

Kostot perkatese te çdo sherbimi

Burimet egzistuese financiare

PROPOZIMI DHE KRITERET BAZE PER HARTIMIN E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MBETURINAVE:											12 - 14

Grumbullimi dhe transporti i mbeturinave

Depozitimi i mbeturinave

Fshirja dhe larja e rrugeve

Struktura organizative

ANALIZA FINANCIARE E SHERBIMIT TE PROPOZUAR:					15- 23

Kostot e propozuara ne plan afatshkurter – viti 2008

Grafiku i ndryshimit te mundshem te kostove ne vitet ne vazhdim

Burimet egzistuese

Plani i rritjes se te ardhurave te ndermarrjes

NDERGJEGJESIMI DHE EDUKIMI QYTETAR:							24- 25

Format e mundshme te ndergjegjesimit

Plan pune afatshkurter dhe afatgjate

MONITORIMI I SKEMES SE PROPOZUAR:							25- 26

Nevoja per monitorim

Skeme e propozuar per monitorim

REKOMANDIME:											27 - 28

- HYRJE:

Bashkia e Fushe Arrezitt   ndodhet në zonen  veriperendimore  te  Shqiperise, pergjate rruges kombetare qe lidh Kosoven dhe Kukesin me qytetet e tjera te vendit. Ajo ben pjese ne Qarkun e Shkodres  dhe  kufizohet  ne Verilindje me Kukesin dhe ne Jugeperendim me Puken.

Qyteti e ka marre kete emer rreth viteve ’50 nga fshati Fushe – Arrez, pasi kishte filluar aktiviteti industrial i prodhimit te lendes drusore nga pyjet e pishave dhe ndertimi i uzines se bakrit.

Bashkia Fushe Arrez shtrihet ne nje siperfaqe prej 2360 ha, aktualisht me një  popullsi  prej 4 419  banore dhe eshte i perbere nga qyteti Fushe Arrez si dhe tre fshatra, perkatesisht: Fushe Arrez, Micoj dhe Lumeardhe (keto te dhena jane marre nga bashkia ne shtator 2007). Ndarja e popullsise dhe siperfaqes sipas zonave te mesiperme paraqitet ne tabelat si me poshte vijon:

| Nr. | Emertimi | Nr. Banoreve | Nr. Familjeve | Siperfaqja |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Qyteti Fushe –Arrez | 3 707 | 921 | 18 ha |
| 2. | Fshati Fushe Arrez | 607 | 166 | 68 ha toke are, 2274 ha pyje |
| 3. | Fshati Micoj | 89 | 28 |  |
| 4. | Fshati Lumeardhe | 216 | 60 |  |
| Shuma |  | 4 419 | 1 175 | 2360 ha |

Qyteti i Fushe Arrezit eshte qytet me popullsi autoktone me nje drejtim industrial te zhvillimit ekonomik pasi ne te ka nje numer aktivitetesh prodhuese te lidhura me nxjerrjen dhe eksportin e bakrit, pergatitjen e lendes drusore si dhe biznese te vogla te natyres tregtare. Nderkohe ne territorin e kesaj bashkie ushtrojne veprimtarine e tyre nje shkolle e mesme, nje shkolle tetevjecare si dhe spitali i qytetit.

Gjate 20 viteve te fundit nuk ka patur ndryshime te medha demografike dhe kjo dukuri nuk ka shkaktuar probleme urbane, edhe pse nuk mungon ekzistenca e disa ndertimeve pa leje. Ne kete qytet nuk ekzistojne konflikte ne lidhje me ceshtjen e pronesise duke qene se kthimi i tyre ne pergjithesi eshte bazuar tek pronaret e vjeter dhe ne keto kushte mundesite per menaxhim te planifikimit territorial jane me te medha.

Duke iu referurar nje parashikimi te realizuar nga stafi i bashkise popullsia do te kete nje rritje per vitet 2008 – 2011 ashtu si tregohet edhe ne tabelen me poshte. Ne vitin 2011 popullsia do te rritet me rreth 738 banore ne krahasim me vitin 2007 ose 17 % me shume, pra nje rritje mesatare vjetore prej 4.25 %.

| Viti | Nr.Familjeve |  |  | Nr.Banoreve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qytet | Fshat | Gjithsej | Qytet | Fshat | Gjithsej |
| 2008 | 970 | 265 | 1235 | 3799 | 950 | 4749 |
| 2009 | 978 | 270 | 1248 | 3850 | 980 | 4830 |
| 2010 | 983 | 275 | 1258 | 3960 | 1100 | 5060 |
| 2011 | 989 | 279 | 1268 | 3999 | 1158 | 5157 |

Burimi kryesor i te ardhurave per banoret bazohet ne punesimin e nje numri te madh banoresh ne uzinen e bakrit si edhe aktivitetit te disa punishteve te vjetra dhe te reja per prodhimin e lendes drurit. Duhet theksuar se gati 26 % e familjeve jetojne me ndihmen ekonomike dhe ky fakt perben  nje nga shqetesimet aktuale te bashkise sidomos ne lidhje me mbledhjen e taksave apo tarifave te ndryshme per nje seri te sherbimeve publike e vecanerisht me ate te sherbimit te pastrimit.

Me poshte paraqitet nje tabele me disa te dhena te  marra nga bashkia ne lidhje me disa kategori te cilat perfitojne nga ky sherbim dhe perqindja e pageses se tyre kundrejt ketij sherbimi:

| Nr. | Emertimi | Vlera |
| --- | --- | --- |
| 1. | Nr i familjeve te regjistruara | 1175 |
| 2. | Nr. i familjeve me ndihme ekonomike (mesatarisht ) | 310 |
| 3. | Nr. i familjeve qe mbulohen nga sherbimi i mbledhjes se mbeturinave ne qytetin e Fushe Arrezit | 100 % |
| 4. | Nr. i bizneseve | 80 |
| 5. | Nr. i institucioneve | 14 |
| 6. | Nr. i familjeve qe paguajne tarifen e pastrimit | 0 % |
| 7. | Nr. i bizneseve qe paguajne tarifen | 63 % |
| 8. | Nr. i institucionet qe paguajne tarifen | 42 % |

Sherbimi per mbledhjen  e mbeturinave, pastrimit dhe gjelberimit ne  Qytetin  e  Fushe Arrezit realizohej deri me  Maj 2007 nga firma private “Adual Sh.p.k.” bazuar ne kontraten 5 vjecare te lidhur me bashkine ne vitin 2002. Sipermaresi ne baze te kontrates te lidhur duhet te permbushte kryerjen e ketyre sherbimeve:

- pastrimit, grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave me nje makine vetshkarkuese

- mirembajtjen e siperfaqeve te gjelbera

- mirembajtjen e rrugeve dhe trotuareve

- dekorin dhe sherbimin e funeralit

Per realizimin e ketyre sherbimeve sipermarrja private kishte angazhuar 14 punetore dhe venia ne dizpozicion e fondeve per keto sherbime sidomos gjate viteve 2005-2006 kishte nje rritje te ndjeshme, gje e cila nuk reflektohej ne rezultatet e pritshme per proceset e sipermendura (shiko tabelen ne vijim).

| Nr. | Emertimi | Sasia | Vlera/ lek/ vit (2005) | Vlera/ lek/ vit (2006) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastrim rruge, trotuare | 27 500 m2 | 1 967 504 | 3 316 576 |
| 2. | Transport mbeturinash | 1 095 ton/vit |  |  |
| 3. | Mirembajtje siperfaqesh te gjelbra | 3 302 m2 | 697 105 | 1 441 724 |
| 4. | Dekori | - | 230 142 | 262 013 |
| 5. | Mirembajtje varrezash | - | 340 146 | 784 122 |
| Shuma |  |  | 3 234 897 | 5 798 435 |

Pra sic tregohet ne keto shifra, per vitin 2006 ne raport me 2005, fondet ne dispozicion jane rritur deri ne 79 %, kurse kryerja e sherbimeve nuk ishte ne nivelet e kerkuara sipas kontrates. Per kete arsye pakenaqesia e qytetareve per sherbimin  e pastrimit ka ardhur duke u rritur duke ndikuar keshtu dhe ne refuzimin per pagesen ndaj sherbimit te kryer.

Gjithashtu nevojitej nje plan per riorganizimin e fuqise punetore e rishikuar ne funksion te fondeve te nevojshme me tendencen per te shtuar 2 procese te planifikuara per t’u realizuar nga firma private, por qe nuk u kryen pergjate mandatit te saj.

Fondi i planifikuar per vitin 2007, pas kalimit te sherbimeve nen pergjegjesine e bashkise do te jete si vijon ne taben shpjeguese :

| Nr. | Emertimi | Vlera (lek) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pastrimi (fshirje dhe larje e rrugeve ; grumbullim dhe transportim i mbeturinave) | 2 912 679 |
| 2. | Gjelberimi, Dekori, Mirembajtja e varrezave | 2 721 864 |
| Shuma |  | 5 634 543 |

Pas zgjedhjeve lokale ne shkurt te vitit 2007 nisur nga sa me siper Keshilli i Bashkise Fushe-Arrez ne baze te vendimit Nr.23, date 04/04/2007 “Per kalimin e sherbimit te menaxhimit te mbeturinave nga sipermarrje private ne varesi te bashkise”, vendosi qe ky  sherbim te kalonte  ne varesi te bashkise duke filluar nga muaji Maj 2007duke krijuar nje skuader te posacme per kryerjen e te gjitha sherbimeve, te cilat kryheshin me pare nga sipermarja private.

Ne keto kushte eshte miratuar nga Keshilli Bashkiak, projekti per miratim te prioritetit me objekt: « Menaxhimi i Mbeturinave Publike », i cili konsiston ne hartimin, propozimin, miratimin dhe me tej zbatimin per nje skeme te re te grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave, me vendim Nr.9, date 4/04/2007.

Bashkia identifikoi si nevoje te menjehershme mbeshtjetjen me asistence teknike dhe ekspertizen e nevojshme per hartimin e nje plani te menaxhimit te mbeturinat, i cili do te sherbeje si orientim per zbatimin e planeve konkrete te veprimit per secilin nga komponentet e ketij sherbimi si dhe shrytezimin efektiv te burimeve financiare dhe njerezore duke perfshire edhe ndergjegjesimin per rritjen e bashkepunimit mes sektorit publik dhe privat si dhe pjesemarrjes se gjere te komunitetit.

Nderkohe bashkia Fushe Arrez eshte nje nga gjashte njesite e qeverisjes vendore ne rajonin e shkodres  e cila eshte perfshire ne Programin e Decentralizimit dhe Zhvillimit lokal, te financuar nga SDC (Swiss Agency for Developmentand Cooperation) dhe zbatuar nga Intercooperation Albania me qender ne Shkoder. Ne kuader te ketij programi bashkia do te asistohet per hartimin e Planit te Zhvillimit Lokal afatmesem me pjesemarrjen e komunitetit. Ne te njejten kohe ky program krijoi mundesine e aplikimit per projekte te shpejta me objektiv nderhyrjen konkrete per permiresimin e nje prej prioriteteve te identifikuara nga bashkia. Si rrjedhoje e kombinimit te ketyre mundesive bashkia siguroi mbeshtetjen e IC Shqiperi per asistence teknike dhe ekspertize ne perputhje me objektivat e programit.

Procesi per hartimin e ketij plani u bazua ne bashkepunimin e ngushte te autoriteteve lokale dhe perfaqesuesve te qytetareve duke ngritur grupet e punes perkatese dhe takimeve periodike te punes pergjate nje afati kohor 2 mujor duke filluar ne Shtator 2007 deri ne Tetor 2007. Bashkia u asistua me ekspertizen e Co-PLAN (Instituti per Zhvillimin e Habitatit), nepermjet kontraktimit te ekspertit per menaxhimin e mbeturinave Z. Shpetim Nishani.

Per hartimin e ketij dokumenti u ngrit grupi i punes ne bashki i perbere nga:

Ndue Paluca		Kryetar i Bashkise

Hil Curri,		Kryetar i Keshillit te Bashkise

Gjok Nikolli 		N/kryetari Bashkise

Dritan Lika 		Pergjegjesi i Seksionit te Finances

Mirjan Dode 		Pergjegjesi i Seksionit te Sherbimeve dhe Urbanistikes

Gjovalin Kola 		Brigadieri i brigades se sherbimeve;

si dhe grupi i perfaqesuesve qytetare i perbere nga 25 persona ku perfshihen perfaqesues te interesave, grup-moshave, shtresave te ndryshme, si dhe paanesise fetare, politike apo gjinore.

Plani i Menaxhimit te Mbeturinave do  te fokusohet vetem ne zerin «sherbim per pastrimin» qe perfshin proceset:

- fshirje me fshese dhe  larjen me uje  te rrugeve,

- grumbullim, transportim nga vendet e hedhjes nga banoret ne vendin e grumbullimit me makine teknologjike

- depozitimin dhe shtyrjen  e mbeturinave

Nëpërmjet  hartimit te ketij  Plani Menaxhimi te Mbeturinave (PMM), Bashkia Fushe –Arrez do te siguroje:

  - Permiresimin e kushteve te jeteses per banoret ne kuptimin e permiresimit te mjedisit urban dhe shendetit publik.

  - Rritjen e kapaciteteve te nderrmarrjes se bashkise ne lidhje me efektivitetin e procesit te menaxhimit te mbeturinave

  - Funksionimin e nje skeme efektive te sistemit per menaxhimit te mbeturinave  ne kete bashki per afatin kohor 2 vjecar (2008 – 2009) me nje mundesi shtrirjeje deri ne 2011.

  - Adresimin e problemeve afatgjate si dhe skenareve potencial lidhur me depozitimin e mbeturinave, mbetjet industriale etj…

- ANALIZA E GJENDJES EGZISTUESE:

- Grumbullimi, Transportimi dhe Depozitimi i Mbeturinave

Sherbimi per grumbullimin dhe transportimin e mbeturinave  e perfitojne 100 % te familjeve te qytetit te Fushe Arrez-it. Sot ekzistojne 58 pika grumbullimi nga 44 te tilla ne kohen kur ky sherbim ofrohej nga firma private.

| Nr. | Emertimi | Vlera (cope) |
| --- | --- | --- |
| 1. | Pika grumbullimi prej betoni | 10 |
| 2. | Pika grumbullimi vagon | 10 |
| 3. | Pika grumbullimi te hapura | 38 |
| Shuma |  | 58 |

Pikat e hapura jane shtrire edhe ne nje rruge te fshatit Fushe Arrez  dhe perbejne problem per ruajtjen e ambjentit per shkak te rrezikut te perhapjes se tyre ne te gjithe qytetin nga ererat dhe kafshet e ndryshme. Gjithashtu kjo sjell dhe veshtiresi ne punen e punetoreve te ngarkimit dhe vonese ne kohen e pastrimit. Grumbullimi e transportimi i mbeturinave realizohet ne te 58 pikat e grumbullimit prane banesave ne qytetin e Fushe Arrezit  deri tek venddepozitimi ne nje prej distance 5 km. Per kete sherbim punojne 4 punetore, te cilet transportojne 1278 ton /vit mbeturina. Ky proces konsiston ne:

- Mjetet e transportit te mbeturinave sipas destinacionit te caktuar kryejne transportin e mbeturinave nga qyteti ne fushen e grumbullimit

- Punetoret e transportit kane per detyre te heqin te gjithe mbeturinat familjare nga pikat e grumbullimit, te bejne fshirjen me fshese dhe dezinfektimin me gelqere te vend grumbullimit me nje rreze prej 3ml.

- Grumbullimi i mbetjeve nga vendet e hapura tek koshat per t’i ngarkuar ne makine

- Shtyrje dhe sistemimi i mbeturinave ne fushen e grumbullimit te mbeturinave.

Transportimi i mbeturinave kryhet me nje makine vetshkarkuese tip Magiros me kapacitet 4 ton, te cilen bashkia e ka marre nen kontraten me qera dhe itinererai i sherbimit shtrihet 6 dite ne jave, me perjashtim te dites se dieles.

Mbeturinat transportohen me makine  ne vendin e depozitimit qe ndodhet rreth 5 km larg nga qendra e qytetit, ne nje vend te pjerret ne pyll me siperfaqe rreth 2000 – 3000 m2. Aktualisht venddepozitimi ka nevoje per rrethimin me mure mbajtes ne pjesen e poshtme dhe ne dy anet e tij,  per te mos lejuar shperndarjen e mbeturinave ne te gjithe hapesiren dhe parandaluar ndotjen e ambjentit.

- Procesi i larjes dhe fshirjes se rrugeve

Ne lidhje me keto sherbime eshte e rendesishme te theksohet se gjendja e trasheguar nga koha e kryerjes se sherbimit nepermjet firmes private, eshte ne nivele jo te kenaqshme (27 500 m2 siperfaqja e sherbimit). Megjithate pergjate vitit 2007 bashkia po perpiqet te rehabilitoje kete sherbim sipas skemave te meposhtme:

Fshirja me fshese e rrugeve dhe shesheve mbulon aktualisht siperfaqen prej 38 000m2 dhe ne te punojne 5 punetore ne itinerarin kohor 7 dite ne jave. Ky proces konsiston ne:

- Pastrim me fshese xane i siperfaqes se caktuar, kruajtje e mbetjeve te vogla prej balte dhe mbeturinave te tjera mbi siperfaqet e rrugeve, shesheve

- Grumbullimi i mbeturinave dhe transportimi i tyre me karroce dore per ne vend grumbullimin me te afert

- Grumbullimi i mbeturinave te fshira me fshese melakuqe e lopate

- Fshirja diten e naten, fshirje e pjeseshme e territorit , mirembajtja dhe heqja e mbeturinave te ndryshme

Nderkohe procesi i larjes se rrugeve realizohet me ane te nje autoboti gjate kater muajve te vitit duke mbuluar nje siperfaqe prej 11 900 m2. Makina e larjes eshte marre me qera nga bashkia dhe per procesin e larjes se rrugeve i vendoset nje bot mbi karroceri. Periudha 4 mujore e sherbimit shtrihet nga 1 Qershor – 30 Shtator dhe kryen nje larje ne dite Ditet e punes qe mbulohen ne kete periudhe jane 120. Rezultatet e ketij procesi konsistojne ne eleminimin e pluhurit dhe freskimin e mjedisit ne teresi, si dhe ne nderhyrjet per emergjenca te tilla si pas permbytjeve te shiut, ne situata jo te zakonshme etj...

ANALIZA FINANCIARE E SHERBIMIT  EKZISTUES TE PASTRIMIT

Stafi i bashkise Fushe – Arrez gjate planifikimit te shpenzimeve sipas sherbimeve perkatese, nuk kishte perfshire specifikimin e kostos se fuqise punetore per cdo sherbim, keshtu per pastrim, gjelberim dhe dekor ishin parashikuar te punonin 12 punetore, por nuk ishte percaktuar kostoja e fuqise punetore vetem per sherbimin e pastrimit, gjithashtu pozicionet brigadier dhe shofer u sherbenin  te gjitha sherbimeve, punetoret e mirembajtjes se rrugeve nuk punonin me kohe te plote gjate vitit per kete qellim, por ne periudha te caktuara punonin edhe per detyra te tjera. Si rezultat nuk ishte percaktuar pesha specifike e kostos per cdo sherbim per sa i perket fuqise punetore si dhe kostoja e operative  e cdo sherbimi ne vecanti, me qellim marrjen e masave per rritjen e cilesise se sherbimit me kosto sa me te ulet.

Gjate diskutimeve me grupin e punes u identifikua gjithashtu edhe problemi i tarifes se pastrimit, vlera e saj per popullaten dhe menyra e arketimit, sepse objektivi i Bashkise Fushe Arrez konsiston ne:

“Kostoja operative e sherbimit te pastrimit te mbulohet gradualisht nga tarifa e pastrimit qe grumbullohet nga popullata, bizneset dhe institucionet”.

Vlen te theksohet se kostoja e plote e sherbimit te pastrimit perbehet nga kostoja operative plus koston per investime qe duhen per te permiresuar kete sherbim. Ne kete studim kur shprehemi per termin kosto e sherbimit te pastrimit i referohemi kostos operative pa koston e investimeve.

Lidhur me percaktimin e sasise se mbeturinave ditore dhe vjetore, metoda me e sakte eshte matja e drejtperdrejte e peshes se tyre ne dite te caktuara te vitit, por meqenese kjo metode nuk zbatuar, ne do te perdorim nje formule qe zbatohet sot ne Europen Lindore dhe ne Ballkan si dhe ne shume qytete te vendit tone.

Me grupin e punes  u diskutua dhe u vendos qe per bashkine Fushe Arrez te konsiderohen shifrat mesatare per prodhim te mbeturinave (si me poshte paraqitur) per t’u marre parasysh ne llogaritjet  tona:

0.7  kg mbeturina / banore  ne dite

10   kg mbeturina / biznes ne dite

8   kg mbeturina / institucion ne dite

Ne kushtet konkrete te Bashkise Fushe Arrez (referuar standartit te jeteses), eksperiences ne Europen Lindore dhe Ballkan si dhe diskutimit me grupin e punes, pesha specifike e mbulimit te kostos sipas burimeve te  kategorise se prodhimit te mbeturinave eshte si vijon:

65% nga mbeturina familjare

25% nga  mbeturina biznesi

10 % nga mbeturina institucion

Sic e theksuam edhe me larte per te llogaritur koston reale per sherbimin e pastrimit duhet te llogarisim peshen specifike te kostos per pozicionet brigadier dhe shofer per cdo sherbim. Fondi per pagesen e pozicioneve brigadier dhe shofer do te ndahet si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Brigadieri | Shoferi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Pastrimi | 50 % | 50% |
| 2. | Gjelberimi | 30 % | 20 % |
| 3. | Mirembajtje ruge | 5 % | 15 % |
| 4. | Larje ruge | 5 % | 10 % |
| 5. | Dekori | 5 % | 0 % |
| 6. | Sherbimi funeral | 5 % | 5 % |
| Shuma |  | 100 % | 100 % |

Me tej vijon analiza e kostos per secilin nga komponenentet perberes te sherbimit te pastrimit sipas zerave dhe te dhenave te llogaritura nga stafi i bashkise si dhe duke iu referuar disa vendimeve te marra njezeri per disa tregues qe sherbejne per llogaritjen dhe percaktimin e sakte te kostos per njesi.

- Fshirja e rrugeve

- I. Kosto materiale

| Nr | Emertimi | Sasia | Cmimi/lek | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Karroca dore | 4 | 3 800 | 15 200 |
| 2 | Fshesa melakuq, xane |  | 0 | 0 |
| 3 | Lopata dore | 5 | 500 | 2 500 |
| 4 | Cizme | 5 | 600 | 3 000 |
| 5 | Doreza | 10 | 200 | 2 000 |
| 6 | Perparese | 5 | 2 000 | 10 000 |
| 7 | Mushama shiu | 5 | 2 000 | 10 000 |
| 8 | Grabuja | 3 | 500 | 1 500 |
| Shuma I |  |  |  | 44 200 |

- II. Kosto e fuqise punetore

Llogaritja e kostos vjetore per 5 punetore, bazuar ne formulen nr. punetoresh x pagese mujore x nr e muajve te punes. Nderkohe llogaritja e kostos vjetore te sigurimeve shoqerore do te bazohet ne koston vjetore te pageses sipas standarteve te percaktuara ne kodin e punes.

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 5 | 12 muaj | 15 500 | 930 000 |
| Sig. Shoq. 21,7 % |  |  |  | 201 810 |
| Shuma II |  |  |  | 1 131 810 |

- Shuma ( I+II ) = 1 176 010leke

- Grumbullimi, Transportimi i Mbeturinave

- Sasia e mbeturinave te llogaritura:

Sherbimi  pastrimit ofrohet vetem per qytetin e Fushe Arrez-it me rreth 3707 banore te rregjistruar, 14 institucione dhe 80 biznese qe ushtrojne aktivitetin e tyre ne kete territor.

Sasia e mbeturinave qe krijohen ne nje dite eshte:

Per banoret:		3707 banore x 0,7 kg mbeturina/dite 		= 2 594, 9 kg mbeturina/dite

Per bizneset:		80 biznese x 10 kg mbeturina/dite 		=    800 kg mbeturina/dite

Per institucionet 	14 institucione x 8 kg mbeturina/dite	 	= 112 kg mbeturina/dite

Gjithsej								= 3 506 kg/dite ose 3.5 ton/dite

Sasia e mbeturinave te krijuara ne nje vit eshte:

3, 5 ton sasia ne total e mbeturinave/dite  x 365 dite			= 1 278 ton mbeturina/vit

- I. Kosto materiale

| Nr. | Emertimi | Sasia | Cmimi/lek | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Lopata, kazma.farashka | 4 pale | 500 | 2 000 |
| 2. | Kominoshe | 4 pale | 2000 | 8 000 |
| 3. | Cizme | 5 pale | 600 | 3 000 |
| 4. | Mushama shiu | 4 pale | 2000 | 8 000 |
| 5. | Doreza | 8 pale | 200 | 1 600 |
| Shuma I |  |  |  | 180 600 |

- II. Kosto e fuqise punetore

Llogaritja e kostos vjetore per 4 punetore, bazohet ne formulen nr. punetoresh x pagese mujore x nr e muajve te punes. Nderkohe llogaritja e kostos vjetore te sigurimeve shoqerore do te bazohet ne koston vjetore te pageses sipas standarteve te percaktuara ne kodin e punes.

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 4 | 12 muaj | 15 500 | 744 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 161 448 |
| Shuma II |  |  |  | 905 448 |

- III.Kosto e mirembajtjes se mjetit

Mjeti qe perdoret per transportim  e mbeturinave eshte makine vetshkarkuese tip Magiros me kapacitet 4 ton, e cila eshte marre me qera me vlere 36 000 leke/muaj.

| Emertimi | Koha | Pagese/muaj/lek | Kosto /lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Qera makinerie | 12 muaj | 36 000 | 432 000 |
| Shuma III |  |  | 432 000 |

- IV.  Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 6 muaj | 20 000 | 120 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 26 040 |
| Total 1 |  |  |  | 146 040 |
| 2)Shofer | 1 | 6 muaj | 18 000 | 108 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 23 346 |
| Total 2 |  |  |  | 131 346 |
| Shuma IV (total 1+ total 2) |  |  |  | 277 386 |

Gjate kesaj llogaritjeje verejme se kostoja eshte per 50% te pages se ketyre pozicioneve sipas ndarjes specifike te punes.

- Shuma  ( I + II + III + IV) =  1 637 434 leke

- Lagia e rrugeve dhe shesheve:

- I. Kosto te makines dhe ujit

Shuma I                   									=  58 344 leke/vit

- II. Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 0,6 muaj | 20 000 | 12 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 2 604 |
| Total 1 |  |  |  | 14 604 |
| 2)Shofer | 1 | 1,2 muaj | 18 000 | 21 600 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 4 687 |
| Total 2 |  |  |  | 26 287 |
| Shuma II (total 1+ total 2) |  |  |  | 40 891 |

Gjate kesaj llogaritjeje verejme se kostoja eshte per 5% te pages se ketyre pozicioneve sipas ndarjes specifike te punes.

- Shuma ( I+II ) = 99 235 leke

- TABELA PËRMBLEDHËSE E KOSTOVE

| Nr . | Emertimi | Vlera/lek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese e rrugeve dhe shesheve | 1 176 010 leke |
| 2. | Grumbullim e transportim te mbeturinave | 99 235 leke |
| 3. | Larja e rrugeve | 1 637 434 leke |
| Shuma |  | 2 912 679 leke |

Çmimet  per njesi sipas analizave perkatese te kostos paraqiten si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Njesia | Cmimi/njesi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese rruge dhe sheshe | 1 m2 | 0.11 leke |
| 2. | Grumbullim dhe transportim mbeturina me mjet vetshkarkues | 1 kosh | 100.8 leke |
|  |  | 1 ton | 4.57 leke |
| 3. | Larja e rrugeve | 1 m2 | 0.069 leke |

- Burimet financiare ekzistuese te sherbimit te pastrimit

Burimet financiare per mbulimin e kostos totale te sherbimit te pastrimit ne vleren 2 912 679 leke, jane planifikuar te shperndahen sipas ketyre zerave:

| Emertimi | Burimet financiare |  | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbulimi i kostos | 1. | te ardhurat nga tarifa e pastrimit | 70 000 |
|  | 2. | te ardhurat nga granti | 2 842 679 |
| Shuma |  |  | 2 912 679 |

Nderkohe ndarja e kostos sipas peshes specifike per secilen nga kategorite e mesiperme qe prodhojne mbeturina  dhe duke qene se kemi me pak se 2000 familje ndarja e kostos do te jete si me poshte:

Kosto per familjaret:					2 912 679 x 0.65 % 	=  1 893  241 leke

Kosto  per bizneset:					2 912 679 x 0.25 %  	=     728  170 leke

Kosto per institucionet:				2 912 679 x 0.10 %  	=      291 268 leke

Ne baze te kesaj kostoje  te re specifike per cdo kategori  ne mund te llogarisim tarifen per cdo familje, biznes dhe institucion qe duhet  te paguajne per mbulimin e kostos operative per kryerjen e ketij sherbimi:

Tarifa per nje familje/vit     	        			 1 893 241 : 921familje     =    2 055 leke /vit

Tarifa per nje biznes (mes)			                728 170  : 80 biznese   =    9 102 leke /vit

Tarifa per institucionet    				    291 268  : 14 instit.       =  20 804 leke /vit

Nga te dhenat paraqitet qarte se llogaritja e tarifes eshte e larte si per qytetaret, ashtu dhe per bizneset. Kjo sjell nevojen e nje plani te ri ku njekohesisht te analizohen mundesite per uljen e shpenzime per kete sherbim.

Po t’i referohemi dhe nje here (me siperpermendur) raportit te kostove operative  ne vleren 2 12 679 leke te sherbimit te pastrimit nga njera ane, dhe fondit te pagave nga ana tjeter per te tre nen zerat e ketij sherbimi (pastrim, grumbullim dhe larje) ne vleren 2 399 735 leke, kjo vlere eshte 82.3 %  e kostos.

PROPOZIMI DHE KRITERET BAZE PER HARTIMIN E PLANIT TE MENAXHIMIT TE MBETURINAVE:

Plani per Menaxhimin e Mbeturinave u hartua duke u mbeshtetur si ne disa kritere standarte teknike, po ashtu dhe duke marre ne konsiderate kushtet konkrete dhe mundesite reale per nje permiresim te sherbimit te pastrimit sa me afer plotesimit te nevojave te qytetareve shoqeruar dhe me rritjen e eficences se burimeve financiare dhe njerezore qe bashkia do te perdore.

Ky plan permban ne vetvete propozimet per skemen e re te grumbullimit dhe depozitimit te mbeturinave, trajtimin e venddepozitimi te mbeturinave, riorganizimin e struktures se ndermarrjes se pastrim-gjelberimit sipas sherbimeve specifike, prezantimin per ndergjegjesimin dhe pjesemarrjen e komunitetit, mbulimin e kostos se sherbimit me rritjen e eficences ne menaxhim, ngritjen e nje skeme monitorimi dhe shtrirjen e ketij sherbimi edhe ne zona te tjera ne te ardhmen sipas analizave perkatese (vitet 2008- 2011).

Plani i menaxhimit te mbeturinave percakton rekomandimet per nderhyrje ne kohe afatshkurter (viti 2008) si dhe nje strategji shtrirje afatmesem (vitet 2008-2011).

- Skema per Grumbullimin dhe Transportimin e Mbeturinave

Skema e re per grumbullimin, transportimin dhe depozitimin e mbeturinave u bazua ne nje analize te detajuar te te dhenave mbi vellimin e mbeturinave, menyren e grumbullimit, perzgjdhjen e llojit te mjeteve per realizimin e grumbullimit dhe transportimit, hartimin e hartografise per vendosjen e pikave te grumbullimit, menyren e transportit si dhe mundesite reale te depozitimit te tyre.

Referuar analizes se kryer per vitin 2007, qyteti Fushe – Arrez me rreth 3707 banore te rregjistruar, dhe funksionimin e 14 institucioneve parashikon per vitin 2008 ushtrimin e aktiviteteve te 80 bizneseve dhe stabilitet ne rritjen demografike.

Synimi dhe planifikimi per kete vit parashikon shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne fshatin Fushe Arrez, pasi infrastruktura rrugore e lejon nje sherbim te tille dhe nga ana tjeter vete banoret do te kontribuojne duke ndertuar kosha prej druri, nderkohe qe bashkia do te kryeje sherbimin e grumbullimit dhe transportimit ne venddepozitim te mbeturinave. Kjo gje sjell mbulimin me sherbim ne nje zone me 300 banore ose 80 ha shtese perkatesisht ne fshatin Fushe Arrez. Duke i shtuar kete vlere analizave te meparshme llogarisim se per vitin 2008 ne total do t’u sherbehet 4007 banoreve ose 1001 familjeve.

Kategorite e siperpermendura  konsiderohen dhe prodhuesit me frekuent te mbeturinave ne dite, per kete arsye po listojme sasine e mbeturinave qe secili prodhon ne dite per te kryer me tej matjet e nevojshme te skemes per vitet 2008-2014’:

0.7  kg mbeturina / banor  ne dite

10   kg mbeturina / biznes ne dite

8   kg mbeturina / institucion ne dite

Sasia e mbeturinave qe krijohen ne nje dite eshte:

Per banoret:		 	4007 banore x 0,7 kg mbeturina/dite 		= 2 804, 9 kg mbeturina/dite

Per bizneset:			80 biznese x 10 kg mbeturina/dite 		= 800 kg mbeturina/dite

Per institucionet 		14 institucione x 8 kg mbeturina/dite	 	= 112 kg mbeturina/dite

Gjithsej								 	= 3 717 kg/dite (3.7 ton/dite)

Sasia e mbeturinave te krijuara ne nje vit eshte:

3, 7 ton sasia ne total e mbeturinave/dite  x 365 dite				= 1 350 ton mbeturina/vit

Pasqyrat e mesiperme tregojne se prodhohen gjithsej jane 1 350 ton mbeturina ne vit te cilat prodhohen nga popullsia, bizneset dhe institucionet dhe per transportin e tyre do pergjigjet nje numer punetoresh prej 3 vete.

Skema propozon shperndarjen e 65 pika grumbullimi te mbeturinave per mbledhjen e tyre (duke shperndare nje kontenier metalik per cdo pike grumbullimi) duke mbuluar te tere territorin e bashkise, nderkohe qe banoret e fshatit Fushe Arrez do te vendosin 5 kosha prej druri te vendosura deri ne venddepozitim ne nje distance prej 5 km. Ne kete menyre perftojme 70 pika grumbullimi ne total duke rritur keshtu numrin e tyre me 12 krahasuar me vitin 2007. Pasi te filloje nga funksionimi kjo skeme, duke pare koeficientin e shfrytezimit te konteniereve, do te behet riorganizimi i tyre per te rritur efektivitetin dhe ulur me tej  koston e sherbimit.

Pasurimi i hartes per vend-vendosjen e 65 pikave te grumbullimit u bazua ne keto kritere:

- Pikat ekzistuese te grumbullimit te mbeturinave prej banoreve

- Densiteti i popullsise

- Distanca nga nje pike grumbullimi ne tjetren te mos i kaloje kufirin 60-70 m

- Pershtatshmeria me infrastrukturen/hapesirat publike

- Siguria per mirembajtjen dhe ruajtjen e kazaneve

- Krijimi i lehtesise per nje sistem standart te grumbullimit te mbeturinave

Nisur dhe nga propozimet dhe interesi i bashkise perzgjedhja e llojit te kazaneve konsistoi ne kazane metalike te vellimit 1, 1 m3. duke qene se synimi konsiston ne futjen ne perdorim te makines teknologjike.

Llogaritja per numrin e kazaneve metalike si dhe shperndarja e tyre u bazua ne numrin e familjeve duke respektuar normativen 40-50 kazane ne total (sipas studimeve te bera per te shfytezuar me efikasitet kontenieret llogaritet qe nje kontenier t’u sherbeje rreth 25-35 familje, ne varesi te dendesise se shtepive, pallateve etj...), por duke marre ne konsiderate nevojen per sherbimin e pastrimit te banesave te vecanta (grupe me 2-3 shtepi te shperndara per shkak te largimit te popullisise pas viteve ’90).

Procesi neper te cilin do te kaloje ky sherbim konsiston ne heqjen periodike e mbeturinave dhe transportimin e tyre per ne fushen e grumbullimit (depozitimit). Mjetet e transportit te mbeturinave sipas destinacionit te caktuar do te kryejne transportin e mbeturinave nga qyteti ne fushen e grumbullimit, nderkohe punetoret e transportit kane per detyre te organizojne heqjen e te gjithe mbeturinave familjare nga pikat e grumbullimit, te kryejne fshirjen me fshese dhe dezinfektimin me gelqere te vend grumbullimit me nje rreze prej 3 ml si dhe shtyrjen dhe sistemimin e mbeturinave ne fushen e  grumbullimit te mbeturinave.

Diskutimet pergjate hartimit te ketij plani preken dhe idene per shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne vitin 2008 per fshatrat Micoj e Lumeardhe, por nga diskutimi rezultoi se ende infrastruktura nuk eshte e pershtatshme per te kryer kete sherbim dhe gjithashtu nga analiza per kostot e mundshme rezultoi se kostoja do te ishte shume e larte per tu mbuluar me shpenzimet apo te ardhurat nga taksat. Pra ne keto kushte do te ofrohet sherbimi i pastrimit vetem ne qytetin  Fushe –Arrez dhe ne fshatin Fushe-Arrez.

- Procesi per fshirjen dhe larjen e rrugeve

Keto dy procese do te vijojne permiresimin e metejshem te tyre nepermjet shtrirjes se skemes se propozuar ne fshatin Fushe-Arrez duke rritur siperfaqet e rrugeve per vitin 2008 e me tej. Shtesa per kete vit parashikohet ne shifren 6 720 m2.

Keshtu sherbimi  i fshirjes se rrugeve te asfaltuara me fshese do te shtrihet ne nje siperfaqe totale 44 720 m2 nga 38 000 m2 ne vitin 2007. Ne te do te prefshihen 4 punetore gjate itinerarit te punes 7 dite ne jave.

- Nderkohe sherbimi i larjes se rrugeve dhe shesheve kryesore do te shtrihet ne nje siperfaqe prej 18 620 m2.

- Metodologjia, mjetet e perdorura si dhe rezultatet e pritshme do te vijojne te jene te njejta me ato te parashikuara ne vitin 2007.

- Trajtimi i venddepozitimit

Procesi i transportimit te mbeturinave realizohet me nje makine vetshkarkuese tip Magiros drejt vendit te depozitimit, i cili eshte i vendosur ne nje rreze prej 5 km larg nga qendra e qytetit, i pozicionuar ne menyre te pjerret ne pyll me siperfaqe rreth 2000 – 3000 m2. Duke qene se ky vendndodhje rrezikon shperndarjen e mbeturinave ne te gjithe hapesiren perreth propozohet te parandalohet ndotja e mjedisit dhe prishja e ekosistemit nepermjet ndertimit te mureve mbajtes ne pjesen e poshteme ne dy anet e saj. Per zgjidhjen e kesaj situate  eshte parashikuar nga bashkia shuma prej 57 600 leke ne vitin 2007 per ndertimin e mureve mbajtes. Ne kete menyre, ky investim jo vetem qe do te kufizoje shperndarjen e mbeturinave, por do te beje te mundur edhe rritjen e volumit te venddepozitimit duke rritur lartesine e hedhjes se mbeturinave. Gjithashtu ndertimi i mureve do mundesoje zbutjen e pjerresise se vendit dhe te lehtesimin e praktikes per te ngjeshjen me fadrom te mbeturinave. Si rezultat do te perftojme zvogelimin e volumit te tyre, si edhe rritjen e kohezgjatjes se depozitimit te mbeturinave ne kete venddepozitim.

Ne nje afat me te gjate kohor parashikohet se, mbushja me kapacitet te plote e ketij vend depozitimi pas nje periudhe 7-10 vjet do te sjelle nevojen per marrjen e masave nga bashkia per mbulimin me dhe, gjelberimin e vendit duke realizuar keshtu rehabilitimin e vendit dhe kthimin ne gjendjen e meparshme.

Sfida per identifikimin e nje venddepozitimi te ri afagjate eshte nje sfide ne nivel kombetar, sidomos duke marre ne konsiderate direktivat e MSA (Marreveshja per Stabilizim dhe Asocim) per integrimin ne BE, te cilat kane kritere te forta per ruajtjen e standarteve ne lidhje me vlerat e ekosistemit (ruajtja e pyjeve, ruajtja nga ndotja te lumenjve etj.)

Per kete arsye, per te mos krijuar veshtiresi ne vazhdimin e kryerjes se sherbimit te pastrimit, duhet parashikuar studimi per identifikimin e nje vendi tjeter depozitimi 1-2 vjet para mbushjes ne kapacitet te plote te vendit egzistues.

- Riorganizimi i Struktures se Ndermarrjes se Pastrim-Gjelberimit

Reforma ne lidhje me permiresimin e sherbimeve publike ne teresi dhe ate te sherbimit te pastrimit ne vecanti ka filluar tashme ne bashkine Fushe-Arrez. Qe prej mandatit te ri per ushtrimin e kompetencave te pushtetit lokal si dhe vleresimit te situates aktuale, bashkia ndermorri me vendim te keshillit bashkiak, kalimin nga ndermarrja private ne ate shteterore te sherbimit te pastrimit. Ngritja e nje strukture te re prane bashkise do te mundesoje tani me menaxhimin e mbeturinave te ngurta dhe proceseve lidhur me te.

Nga diskutimet me grupin e pune ne bashki dhe kryetarin e saj lidhur me permiresimin e metejshem te ketij sherbimi eshte menduar qe ne vitin 2008 te blihet nje makine teknologjike. Kjo do te sjelle mekanizimin e procesit te ngarkimit te mbeturinave dhe do te  lehtesoje punen e punetoreve duke rritur ne menyre te ndjeshme eficiencen.

Ne menyre konkrete per kryerjen e procesit te ngarkimit te mbeturinave nga kazani ne makine nuk do te nevojiten 3 punetore por 2. Gjithashtu per kryerjen e procesit te pastrimit me fshese te rrugeve ishin planifikuar 5 punetore per nje siperfaqe prej 38 000 m2, me nje mesatare ditore 7 600 m2 . Duke iu referuar modelit te eksperinces se bashkise Kucove norma ditore e ngarkeses per nje punetor eshte mesatarisht 10 000-13 000 m2 . Nese ne do te normojme ngarkese mesatare 10 000 m2 per nje punetor ne bashkine Fushe-Arrez, atehere na nevojiten 4 punetore dhe jo 5 qe ishin planifikuar. Kjo fuqi punetore mund te aktizohet ne sherbimet e tjera per fuqizimin dhe permiresimin e cilesise se tyre.

Ky riorganizimi i skuadres se pastrimit te rrugeve duke shkurtuar nje punetor dhe mekanizimi  procesit te ngarkimit dhe transportimit te mbeturinave duke vendosur ne pune makinen teknologjike se bashku me kazanet metalike do te mundesoje uljen e kostove te sherbimit te pastrimit dhe rritjen e eficiences.

Keto sugjerime do te merren parasysh ne llogaritjen e kostos se pastrimimit te vitit 2008, vit ne te cilen do te fillojme edhe riorganizimin e ketij sherbimi duke e plotesuar edhe me disa procese te tjera si shtyrjen e mbeturinave ne vendin e hedhjes se tyre dhe edukimin per publikun, si nje komponent shume i nevojshem per zbatimin me sukses te skemes se propozuar.

- ANALIZA FINANCIARE E SHERBIMIT TE PROPOZUAR

Analiza e sherbimit te propozuar do te konsistoje ne perllogaritjen e kostove per cdo komponent te sherbimit te pastrimit, vleresimin e investimeve ne infrastrukture te cilat ndikojne ne sherbimin e pastrimit, analiza e buxhetit me te cilin pritet te mbulohet kostoja e sherbimit, llogaritjen e tarifes se sherbimit te pastrimit per cdo kategori qe perfiton nga ky lloj sherbimi me synim rritjen graduale te saj perkrah permiresimit te cilesise se sherbimit dhe infrastruktures mbeshtetese.

Ne kuader te infrastruktures mbeshtetese bashkia ka planifikuar per vitin 2008, sipas planit tre vjecar, parashikimin e  investimeve ne disa rruge te qytetit si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Viti | Ml x gjeresi | Siperfaqja total |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Rruga siper pallatit Nr 33 | 2008 | 110 ml x 6 | 660 m2 |
| 2 | Rruga shkolla e mesme – kopeshti i femijeve | 2008 | 370 ml x 6 | 2220 m2 |
| 3 | Rruga poshte kopeshtit te femijeve | 2008 | 80 ml x 6 | 480 m2 |
| 4 | Rruga poshte pallatit Nr. 7 – pallati kultures | 2008 | 200 ml x 6 | 1200 m2 |
| 5 | Unaza e qytetit | 2008 | 360 ml x 6 | 2160 m2 |
| Shuma |  |  |  | 6720 m2 |

Kjo shume do t’i shtohet  sasise prej 38 000 m2 qe pastrohet aktualisht ne vitin 2007, pra siperfaqja rrugore per vitin 2008 do te jete 44 720 m2.

- Grumbullimi dhe transportimi i mbeturinave:

- I. Kosto Materiale

| Nr. | Materialet | Sasia | Cmimi, leke | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | lopata, kazma, farashka | 3 pale | 500 | 1 500 |
| 2. | kominoshe | 3 pale | 2000 | 6 000 |
| 3. | Cizme | 4 pale | 600 | 2 400 |
| 4. | Mushama shiu | 3 pale | 2000 | 6 000 |
| 5. | Doreza | 6 pale | 200 | 1 200 |
| 6. | Klor | 200 kg | 200 | 40 000 |
| 7. | Karburant | 1083 litra | 120 | 130 000 |
| 8. | Vaj Lubrifikant | 80 litra | 350 | 28 000 |
| Shuma I |  |  |  | 215 100 |

- II. Kosto e fuqise punetore:

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 3 | 12 muaj | 16 200 | 583 200 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 126 554 |
| Shuma II |  |  |  | 709 754 |

- III. Kosto te mirembajtjes se mjetit

- Mjeti qe perdoret per transportim  e mbeturinave eshte makine teknologjike me kapacitet 8 - 10 ton.

| Emertimi | Kosto /lek |
| --- | --- |
| - Mirembajtje (makineri pajisje SHT 1, SHT 2 etj.) | 100 000 |
| - Blerje pjese ndrimi per mjetin (goma, pjese xhenerike etj.) | 174 000 |
| - Shuma III | 274 000 |

- IV. Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 6 muaj | 25 000 | 150 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 32 550 |
| Total 1 |  |  |  | 182 550 |
| 2)Shofer | 1 | 6 muaj | 20 000 | 120000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 26 040 |
| Total 2 |  |  |  | 146 040 |
| Shuma IV (total 1+ total 2) |  |  |  | 328 590 |

Shuma (I + II + III + IV) =  1 527 444 leke

- Fshirja e rrugeve

- I. Kosto Materiale

| Nr. | Emertimi | Sasia | Cmimi, leke | Vlefta, leke |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | karroca dore | 3 | 3 800 | 11 400 |
| 2. | fshesa melakuq, xane | 0 | 0 | 0 |
| 3. | lopata dore | 4 | 500 | 2 000 |
| 4. | cizme | 4 | 600 | 2 400 |
| 5. | Doreza | 8 | 200 | 1 600 |
| 6. | Perparese | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 7. | Mushama shiu | 4 | 2 000 | 8 000 |
| 8. | Grabuja | 2 | 500 | 1 000 |
| Shuma I |  |  |  | 34 400 |

- II. Kosto e fuqise punetore

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Pagesa | 4 | 12 muaj | 16 200 | 777 600 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 168 740 |
| Shuma II |  |  |  | 946 340 |

Shuma (I+II ) = 980 740 leke

- Lagia e rrugeve dhe shesheve

- I. Kosto te makines dhe ujit

Meqenese siperfaqja eshte shtuar rreth 36 %, edhe shpenzimet per makinen dhe ujin do te rriten ne kete perpjestim: 58 344 lek/vit (kosto 2007) x 1.36 (rritja e Sip.) = 79 348 leke/vit

Shuma I =  79 348 leke/vit

- II. Kosto administrative

| Emertimi | Sasia punetoreve | Koha | Pagese mujore/lek | Kosto/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1)Brigadier | 1 | 0,6 muaj | 25 000 | 15 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 3 255 |
| Total 1 |  |  |  | 18 255 |
| 2)Shofer | 1 | 1,2 muaj | 20 000 | 24 000 |
| Sig. Shoq 21,7 % |  |  |  | 5 208 |
| Total 2 |  |  |  | 29 208 |
| Shuma II (total 1+ total 2) |  |  |  | 47 463 |

Shuma ( I+II ) =  126 811 leke

- Ndergjegjesimi dhe edukimi per publikun

Parashikimi per koston qe do te mbuloje aktivitetet per ndergjegjesimin dhe edukimin per publikun konsiston ne alokimin e nje shume vjetore, e cila do te shperndahet pergjate vitit ne varesi te nje plani aktivitetesh, te cilin bashkia do ta prezantoje per miratim ne keshillin bashkiak si nje ze me vete gjate planifikimit te buxhetit.

- Per vitin 2008: Shuma I = 30 000 leke

Plani per aktivitetet te cilat do te mbulohen nen kete ze do teparaqiten ne kapitullin ndergjegjesimi dhe edukimi mbi publikun.

- Shtyrja dhe sistemimi i mbeturinave ne vendin e depozitimit

Mbeturinat ne vendin e grumbullimit te mbeturinave do te shtyhen dhe sistemohen me nje fadrome per te ulur volumin e mbeturinave dhe te hapet vendi per te shkarkuar makina. Shtryrja dhe sistemimi do te behet nje here ne muaj me nje kosto prej 5 000 lek/muaj.

| Emertimi | Pagese/muaj/lek | Nr. muajve | Vlera/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Makine | 5 000 | 12 | 60 000 |
| Shuma |  |  | 60 000 |

- TABELA PËRMBLEDHËSE E KOSTOVE:

| Nr . | Emertimi | Vlera/lek |
| --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese e rrugeve dhe shesheve | 980 740 |
| 2. | Grumbullim e transportim te mbeturinave | 1 527 444 |
| 3. | Larja e rrugeve | 126 811 |
| 4. | Ndergjegjesimi dhe edukimi i publikut | 30 000 |
| 5. | Shtyrje dhe sistemimi i mbeturinave | 60 000 |
| Shuma |  | 2 724 995 |

Çmimet  per njesi sipas analizave perkatese te kostos paraqiten si me poshte:

| Nr. | Emertimi | Njesia | Cmimi/njesi Viti 2007 | Cmimi/njesi Viti 2008 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Fshirje me fshese rruge dhe sheshe | 1 m2 | 0.11 leke | 0.078 leke |
| 2. | Grumbullim dhe transportim mbeturina me mjet vetshkarkues | 1 kosh | 100.8 leke | 78 leke |
|  |  | 1 ton | 4.57 leke | 4.04 leke |
| 3 | Larja e rrugeve | 1 m2 | 0.069 leke | 0.056 leke |

Nga tabela duket qe me permiresimet qe kemi bere per vitin 2008 ( megjithe rritjen e pagave te punonjesve dhe te shtimit te vleres se dy proceseve ) treguesit dalim me te mire ne vitin 2008 se ne 2007.

Kostoja e pastrimit per vitin 2008 Bashkise Fushe Arrez i kushton 2 724 995 leke, nga 2 912 679  leke qe ishte ne vitin 2007, pra eshte ulur  me 6.8 %. Kjo ka ardhur si rezultat i uljes se numrit te fuqise punetore, megjithe se pagat e punetoreve jane rritur (sipas vendimit te qeverise paga me e ulet eshte 16 200 leke ne muaj) dhe jane shtuar disa procese qe nuk jane parashikuar ne shpenzimet e vitit 2007, si edukimi publik dhe shtyrja e mbeturinave ne vendin e depozitimit.

Sipas peshes specifike  sipas kategorive ndarja e kostos do te jete si me poshte:

- Kostoja per familjaret:						2 724 995 x 0.65 %  =  1 771 246 leke

Kostoja  per bizneset:						2 724 995 x 0.25 %  =     681 248 leke

Kostoja per institucionet					2 724 995 x 0.10 %  =     272 461 leke

Ne baze te kesaj kostoje totale vjetore ne mund te llogarisim tarifen per cdo familje, biznes dhe institucion qe do te paguanin per kryerjen e ketij sherbimi:

Tarifa per nje familje     	 				1 771 246 :1001 familje =   1 770 leke /vit

Tarifa per nje biznes (mesem)	    			   681 248 : 80 biznese  =   8 515 leke /vit

Tarifa per institucionet    		    			   272 461 :14 instit        = 19 460 leke /vit

- Llogaritja e kostove per investime

| Viti | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | Sasia dhe Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Emertimi |  |  |  |  |  |  |
| Makina teknologjike |  | 1 |  |  |  | 1 cope |
|  |  | Pa caktuar |  |  |  | Pa caktuar |
| Blerje kontenieresh | 65 |  |  |  |  | 65 cope |
|  | 1 950 000 leke (20% TVSH) |  |  |  |  | 1 950 000 |
| Kosha metalike rrugore | 55 |  |  |  |  | 55 cope |
|  | 264 000 leke |  |  |  |  | 264 000 |
| Ndertim vende betoni + konstruk sione metalike | 175 560 leke (me 20% TVSH |  |  |  |  | 175 560 |
| Punime ne gropat e grumb. te mbet. | 57 600 leke |  |  |  |  | 57 600 |
| Shuma totale (leke) |  |  |  |  |  | 2 447 160 |

Ne kete tabele jane parashikuar investimet qe do te kryhen ne vitin 2007 me fondet e donatoreve dhe ne vitin 2008 per blerjen e nje makine teknologjike me te ardhurat e vete bashkise plus donatoret.

- Llogaritja per shtrirjen e sherbimit te pastrimit ne funksion te parashikimit per rritjen e popullsise

Per te parashikuar se sa do te shtrihet sherbimi i pastrimit si ne siperfaqe dhe ne numrin e banoreve, do t’i referohemi tendences se rritjes se popullates ne vite, llogaritjes se sasise se mbeturinave ne funksion te kesaj rritjeje per kategorite qe prodhojne (duke marre parasysh se si numri i bizneseve ashtu dhe i institucioneve do te jete i njejte), si edhe llogaritjes se siperfaqeve te cilat do t’i shtohen

| Viti | Nr.Familjeve |  |  | Nr.Banoreve |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Qytet | Fshat | Gjithsej | Qytet | Fshat | Gjithsej |
| 2008 | 970 | 265 | 1235 | 3799 | 950 | 4749 |
| 2009 | 978 | 270 | 1248 | 3850 | 980 | 4830 |
| 2010 | 983 | 275 | 1258 | 3960 | 1100 | 5060 |
| 2011 | 989 | 279 | 1268 | 3999 | 1158 | 5157 |

Po te llogarisim sasine e mbeturinave te prodhuara nga popullata, biznesi dhe institucionet       ( duke patur parasysh qe numri i bizneseve dhe institucioneve nuk do te ndryshojne) sipas viteve atehere do te kemi tabelen si me poshte vijon:

| Viti | Sasia e mbeturinave/vit | Ngarkesa/punetor |
| --- | --- | --- |
| 2011 | 1650 ton/vit | 1650 / 3 = 550 ton/vit |
| 2008 | 1350 ton/vit | 1350 / 3 = 450 ton/vit |
| 2007 | 1278 ton/vit | 1278 / 4 = 320 ton/vit |

Pra, deri ne vitin 2011, numri i banoreve me gjithe fshatrat do te arrije 5157 banore, ngarkesa per punetore eshte 550 ton/vit, ne nje kohe qe nga eksperienca e Bashkise Kucoves nje punetori i takon te

transportoje  rreth 1100 ton/vit mbeturina. Kjo tregon qe fuqia punetore e grumbullimit dhe transportimit te mbeturinave nuk duhet te shtohet edhe pas vitit 2011.

| Viti | Rruge m2 |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Qytet | Fshat | Gjithsej |
| 2007 | 38000 |  | 38000 |
| 2008 | 3270 | 4000 | 7270 |
| 2009 | 1140 |  | 1140 |
| 2010 | 2000 |  | 2000 |
| 2011 | 743 |  | 743 |
| Shuma | 45153 | 4000 | 49153 |

| Viti | Siperfaqja per fshirje | Ngarkesa/punetor |
| --- | --- | --- |
| 2007 | 38000 m2 | 38000/ 5 = 7600 m2/vit |
| 2008 | 45270 m2 | 45270/ 4 = 11317 m2/vit |
| 2011 | 49153 m2 | 49153/ 4 = 12288 m2/vit |

Duke u nisur nga modeli i eksperiences se bashkise Kuçove, nje punetori i takon te pastroje rreth 13 000 m2 ne dite, si rezultat i treguesve ne tabelen siper propozohet te mos rritet fuqia punetore deri ne vitin 2011 per bashkine Fushe-Arrez.

- Burimet financiare te sherbimit te pastrimit te propozuar

- Burimet ekzistuese te mundshme

Kostoja e pastrimit per vitin 2008, prej 2 724 995 leke, eshte planifikuar te mbulohet nga:

| Emertimi | Burimet financiare |  | Vlera/lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Mbulimi i kostos | 1. | te ardhurat nga tarifa e pastrimit | 1 094 000 |
|  |  | familjet | 300 000 |
|  |  | bizneset | 528 000 |
|  |  | institucionet | 266 000 |
|  | 2. | te ardhurat nga granti | 1 630 995 |
| Shuma (1+2) |  |  | 2 724 995 |

- Plani per rritjen e te ardhurave nga tarifa e pastrimit:

Ne Bashkine Fushe Arrez  tarifa e pastrimit per vitin 2007 eshte percaktuar 300 leke/vit, ne nje vlere shume te ulet pasi eshte ende ne masen  e caktuar nga Qeveria kur ishte takse. Me kalimin e kesaj takse ne tarife, kompetenca i takon pushtetit vendor te percaktoje ate ne baze te cilesise se sherbimit qe kryen dhe te mundesise se qytetareve per te paguar.

Duhet te kemi parasysh qe ne keto vite duke konsideruar rritjen e inflacionit, tarifa duhej te ishte planifikuar me vlere me te larte se 300 leke/vit.

Sipas te dhenave te stafit te Bashkise, ne vitin 2005, kostoja e pastrimit ka qene 1 967 504 leke, kurse nga tarifa e pastrimit jane mbledhur 466 000 leke vetem nga biznesi, pra me keto te ardhura eshte mbuluar 23.6 %  e kostos  se pastrimit dhe kjo eshte perballuar vetem nga biznesi, kurse popullata dhe institucionet rezultonin ne shifren 0 % te arketimeve.

Ne vitin 2006  kostoja e pastrimit ka qene 3 310 576 leke dhe jane grumbulluar nga biznesi 440 000 leke, pra eshte mbuluar vetem 13.2 % e kostos se pastrimit, kurse nga popullata dhe institucionet nuk eshte arketuar asnje leke.

Per vitin 2007, nga rillogaritja e kostos, duke patur parasysh llogaritjet e realizuara dhe te perditesuara,  jane planifikuar  2 912 679 leke shpenzime dhe jane planifikuar te arketohen 700 000 leke (popullata 150 000 leke, biznesi 500 000 leke dhe instituionet 50 000 leke).  Ne baze te raportit 8 mujor jane arketuar nga biznesi 300 000 leke, nga popullata 33 000 leke dhe deri ne fund te vitit parashikohet arketimi 400 000 leke prej biznesit dhe rreth 60 000 leke nga popullata.

Tarifa e sherbimit te pastrimit qe duhet te paguajne familjet dhe bizneset do te ndikoje ne menyre te ndjeshme niveline te ardhurave te ndermarrjes. Edhe pse ekzistojne nje sere faktoresh te cilet mund te veshtiresojne kerkesen nga bashkia drejtuar qytetareve per pagesen e kostos se plote te sherbimit te pastrimit, eshte e domosdoshme te qartesohet ne komunitet se cila pjese e kostos do te mbulohet nga taksa qe do paguajne vete qytetaret, dhe cila pjese e kostos do te mbulohet nga burime te tjera nepermjet varianteve te propozuara per vitet ne vijim.

Bashka Fushe – Arrez duke filluar qe nga viti 2007 e ne vazhdim, pervec masave qe do te marre per permiresimin e sherbimit te pastrimit do te fokusohet edhe ne rritjen e te ardhurave nga rritja e arketimit te tarifes se sherbimit te pastrimit nga popullata. Kjo do te arrihet duke filluar arketimin nga punonjesit e bashkise dhe te institucioneve te tjera, te biznesmeneve dhe familjet e tyre, te keshilltareve e me tej duke u shtrire edhe te qytetaret e tjere nepermjet agjenteve qe do te caktohen per kete proces.

Duke njohur tashme koston e ketij sherbimi eshte e mundur qe te realizohet edhe buxhetimi i tij. Ne te njejten kohe llogaritja e kryer per vleren e fondeve qe jane ne dispozicion, mund te vleresojme edhe hapat e tjere, pergjate te cileve do te percaktojme mundesine e mbulimit te kostos operative ose te kostos se plote te pastrimit nga tarifa  e pastrimit per familjet dhe bizneset.

- Tarifa e mbledhur nga popullata:

Per vitin 2008 per te permiresuar situaten financiare, propozohet rritja e tarifes se pastrimit per popullaten dhe paraqitja per miratim ne Keshillin Bashkiak ne dy variante:

| Emertimi | Vlera e tarifes/lek | Shpjegimi perkates |
| --- | --- | --- |
| Varianti I | 400 | - rritja prej 100 leke/vit ose 8, 4 leke/muaj ) |
| Varianti II | 500 | - rritja prej 200 leke/vit ose 16, 7 leke/muaj) |

Propozimi per vitin 2008 parashikon sherbimin e pastrimit per 1001 familje, nga te cilat 310 jane te asistuara me ndihme ekonomike per arsye te problemeve sociale qe ato kane. Ky grup familjesh do te vazhdojne te paguaje  tarifen 300 leke /vit,  pra ne skemen per rritjen e tarifes do te perfshihen 691 familje. Marrja e masave per rritjen e arketimit nga familjaret, duhet te parashikoje realizimin e arketimit per rreth 60 % te tyre ose 415 familje. Situata paraqitet optimiste po t’i referohemi eksperiences se vitit 2007, masave  qe do te parashikoje bashkia per ndergjegjesimin e qytetareve, organizimin e menyres se vjeljes se tarifes duke caktuar nje person pergjegjes per ndjekjen e punes, masave shtrenguese si dhe rezultateve te vezhgimit te kryer ne muajin Shtator 2007 ku 83,3 % e qytetareve te anketuar, pergjigjen pozitivisht per pagesen e tarifes se sherbimit per nje qytet me te paster.

Varianti i pare: Kjo shume mbulon 9.5 % te shumes totale te kostos operative, nga 65 % qe i takon te mbuloje.

| Emertimi |  | Vlera e tarifes/lek | Vlera e Arketimit/lek |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr familjeve te perfshira ne rritjen e te ardhurave | 415 | 400 | 166 000 |
| Nr familjeve me ndihme ekonomike | 310 | 300 | 93 000 |
| Shuma |  |  | 259 000 |

Varianti i dyte: Kjo shume mbulon 11.0 % te shumes totale te kostos operative, nga 65 % qe i takon te mbuloje

| Emertimi |  | Vlera e tarifes/lek/vit | Vlera e Arketimit/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr familjeve te perfshira ne rritjen e te ardhurave | 415 | 500 | 207 500 |
| Nr familjeve me ndihme ekonomike | 310 | 300 | 93 000 |
| Shuma |  |  | 300 500 |

Te dy keto vlera paraqiten shume te ulta ne raport me koston e permiresimit te sherbimit te pastrimit, per kete arsye bashkia parashikon te aplikoje rritjen e tarifes ne menyre graduale per cdo vit, por ne te njejten kohe shoqeruar me ndermarrjen e masave organizative te cilat do te mundesojne rritjen progresive te perqindjes se popullsise qe kryen pagesen per te lehtesuar keshtu koston e paguar nga familjet.

- Tarifa e mbledhur nga biznesi:

Tarifa e sherbimit te pastrimit (duke u nisur nga eksperienca e meparshme dhe ajo e fituar), parashikohet te mblidhet ne masen 100% te subjekteve. Duke iu referuar shifrave te vitit 2006, nje biznes ka paguar mesatarisht  5500 leke/ vit, nderkohe propozojme qe kjo tarife te rritet ne masen 20 %, pra mesatarisht 6 600 leke/ vit. Kjo pagese perben 19.3 % te kostos operative te pastrimit.

| Emertimi | Numri | Vlera e tarifes/lek/vit | Vlera e arketimit/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Biznese | 80 | 6 600 | 528 000 |
| Shuma |  |  | 528 000 |

- Tarifa e mbledhur nga institucionet:

- Tarifa e e sherbimit te pastrimit parashikohet te mblidhet ne masen 100% te subjekteve. Kjo pagese perben 10 % te kostos operative te pastrimit.

| Emertimi | Numri | Vlera e tarifes/lek/vit | Vlera e arketimit/lek/vit |
| --- | --- | --- | --- |
| Institucione | 14 | 19 460 | 272 440 |
| Shuma |  |  | 272 440 |

Me poshte paraqitet nje tabele me parashikimet per rritjen graduale te tarifes se pastrimit dhe arketimit te tij  per popullaten dhe biznesin ne vite si dhe parashikimin e % se mbulimit te kostos nga keto te ardhura. Keta tregues duhet  t’i paraqiten Keshillit te Bashkise per miratim si plan afatgjate per tarifen e pastrimit nga te tre kategorite dhe % e mbulimit te kostos. Nderkohe keta tregues duhen rishikuar per cdo vit ne drejtim te permiresimit te tyre.

- Te ardhurat nga tarifa e pastrimit per popullaten dhe bizneset dhe % e mbulimit te kostos

per vitet  2005 – 2014

| Nr. | Emertimi | Fakti Viti 2006 | I pritshmi Viti 2007 | Parashikimi ne vite |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2008 | 2009 | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 |
| 1. | Tarifa per familje leke/vit | 300 | 300 | 500 | 600 | 800 | 1000 | 1200 | 1400 | 1600 |
| 2. | % e arketimit te tarifes nga 1000 familje | 0 | 50 | 60 | 70 | 80 | 90 | 100 | 100 | 100 |
| 3. | Vlera e arketuar ne leke | 0 | 150000 | 300000 | 420000 | 640000 | 9000000 | 1200000 | 1400000 | 1600000 |
| 1. | Tarifa mesatare per biznes leke/vit | 5500 | 5500 | 6600 | 7000 | 7500 | 8000 | 8500 | 8500 | 8500 |
| 2. | Numri mesatar I bizneseve ne vit | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |
| 3. | Vlera e arketuar ne leke | 440000 | 500000 | 528000 | 560000 | 600000 | 640000 | 680000 | 680000 | 680000 |
| 1. | Tarifa mesatare per institucionet leke/vit | 0 | 0 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 | 19 000 |
| 2. | Numri mesatar I bizneseve ne vit | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 | 14 |
| 3. | Vlera e arketuar ne leke | 0 | 50000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 | 266 000 |
| 1. | Kostua operative e sherbimit te pastrimit | 3 310 576 | 2 912 679 | 2 724 995 | 2 779 495 | 2 835 085 | 2 891 786 | 2 949 622 | 3 008 614 | 3 068 787 |
| 2. | Te ardhurat nga tarifa fam. + biz.+ins ne leke | 440 000 | 700 000 | 1 094 000 | 1 146 000 | 1 506 000 | 1 806 000 | 2 146 000 | 2 346 000 | 2 546 000 |
| 3. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (gjithsej) | 13.3 | 24.0 | 40.1 | 41.02 | 53.1 | 62.4 | 72.7 | 78.0 | 83.0 |
| 4. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (popullata) | 0 | 5.1 | 11.0 | 15.1 | 24.9 | 31.1 | 40.6 | 46.5 | 52.1 |
| 5. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (biznesi) | 13.3 | 17.2 | 19.3 | 21.7 | 22.5 | 22.1 | 23.0 | 22.6 | 22.1 |
| 6. | Mbulimi i kostos nga tarifa ne % (institucioni) | 0 | 1.7 | 9.7 | 9.5 | 9.4 | 9.2 | 9.0 | 8.8 | 8.7 |

Kjo tabele tregon se si do te mbulohet kostoja e pastrimit nqs nga viti 2009 e ne vazhdim do te realizojme rritjen e shpenzimeve te pastrimit me 2 %  ne vit (inflacioni vjetor mesatar).

Verejtje: Vlerat e kesaj tabele jane orientuese dhe cdo vit aktualizohen ne perputhje me kushtet konkrete

- NDERGJEGJESIMI DHE EDUKIMI QYTETAR

Nje nder komponentet me rendesi ne zbatimin e planit te menaxhimit te mbeturinave eshte dhe ndergjegjesimi dhe edukimi i publikut per ceshtje qe prekin mbrojtjen e mjedisit. Ky komponentet eshte ne perputhje me vete filozofine me te cilen do te trajtohet ofrimi i sherbimit te pastrimit per vitet ne vijim duke nxitur pjesemarrjen e komunitetit me qellimi kontributin aktiv te tij ne kete proces.

Sherbimet publike ne teresi, por sidomos sherbimi i pastrimit paraqesin probleme jo vetem te nivelit teknik dhe financiar por sidomos ne lidhje me perqasjen ne komunikim ndaj komunitetit. Kjo sfide i takon jo vetem bashkise Fushe-Arrez, por si e tille duhet adresuar dhe ne nivel rajonal e kombetar.

Problemet e hasura ne lidhje me ndotjen e mjedisit kushtezohen ne nje mase jo te vogel nga shkalla e ndergjegjesimit te qytetareve ndaj pergjegjesive qe duhen reflektuar per mbarevajtjen dhe mireadministrimin e tij.

Ne kete kuader mund te permendim probleme te tilla qe ndikojne jo vetem ne cilesine e sherbimit te pastrimit po dhe me gjere per mjedisin, te cilat jane identifikuar gjate diskutimeve te perbashketa me grupin e punes ne bashki si psh;

Pagesa e rregullt e tarifes: Edhe pse eshte marre ne konsiderate gjendja dhe niveli ekonomik i jeteses per banoret ne bashkine e Fushe-Arrezit, apo cilesia jo e mire e sherbimit te pastrimit te ofruar ne te kaluaren, perseri niveli i te ardhurave nga tarifa e qytetareve eshte ne nivele shume te ulta. Ne pergjithesi eshte trasheguar nje perceptim mbi sherbimet qe ofrohen nga bashkia si te drejta qe ka qytetari, duke mos perfshire detyrimet ne shlyerjen e tarifes apo takses mbi nje sherbim te caktuar, detyrime nga te cilat ne fakt duhet te mbulohet nje pjese e mire e kostos se sherbimit perkates.

Sjellja ne raport me hedhjen e mbeturinave dhe mirembajtjen e mjediseve publike: Shume prej problemeve ne rezultatet qe priten nga nje sherbim pastrimi i rregullt dhe efikas dhe qe ndikojne ne rritjen e kostos per te, jane te ndikuara nga mosrespektimi i hedhjes se mbeturinave ne vendin e duhur dhe ndotja e mjediseve publike si rruge, trotuare, kende pallatesh etj...

Ne kete kuader procesi per pjesemarrjen me aktive te komunitetit dhe komunikimin me te u perqendrua ne:

- Realizmin e nje vezhgimi per vleresimin e performances se sherbimit te pastrimit, problemet, aktoret pergjegjes, situata aktuale, mundesite per zgjidhje dhe kontributet e pritshme. (shih aneks 2 per studimin e plote)

- Ngritja e grupit te punes me perfaqesuesit qytetar dhe organizimi i takimeve per diskutimet ne lidhje me propozimet e planit te menaxhimit te mbeturinave dhe bashkepunimit me te ngushte me komunitetin.

Gjate ketyre hapave u idenfikuan 4 targe grupe te cilat duhet te perfshihen ne planin e ndergjjegjesimit si dhe nderhyrjet afatshkurter dhe afatmesem;

Komuniteti, biznesi, shkolla dhe media lokale jane aktore qe do te luajne nje rol te rendesishem ne permiresimin e cilesise se sherbimit te pastrimit ne vitet ne vijim.

Komponenti per ndergjegjesimin qytetar do te perfshije forma te ndryshme sensibilizimi ne nje plan afatshkurter te tilla si:

- realizimi dhe shperndarja e fleteve informuese mbi itinerarin e grumbullimit te mbeturinave, hedhjen e tyre ne vendet e caktuara, mirembajtjen ne perdorim te kazaneve, ndarjen e mbeturinave inerte dhe hedhjen e tyre

- realizimi dhe vendosja e posterave permbajtesore ne vendet publike me te frekuentuara

- organizimi i takimeve me qytetaret per kryerjen e pageses se tarifes aktuale

- organizimi i oreve te hapura ne shkolla per ceshtje te mjedisit

- realizimi i aksioneve vullnetare te pastrimit ne zona te vecanta

- realizimi i aksioneve masive per Diten Nderkombetare te Mjedisit, Diten Nderkombetare te Mbrojtjes se Pyjeve dhe Diten e Qyteteve te Pastra

dhe ne nje plan afatmesem:

- Organizimi dhe realizimi i sondazheve vjetore per matjen e performances per sherbimin e pastrimit ne vecanti dhe ceshtjeve te mjedisit ne pergjithesi me synimin perfshirjen e opinionit qytetar ne ndermarrjen e veprimeve per rritjen e cilesise se ketij sherbimi

- Organizimi i takimeve periodike me komunitetin per rritjen e tarifes ne vite ne raport me permiresimin e cilesise se sherbimit

- Rishikimi dhe vleresimi i kurrikules shkollore me synim futjen e edukimit mjedisor ne vitet ne vijim.

- Ngritja e grupeve mjedisore me nxenesit e shkollave dhe kabineteve perkatese

- Identifikimi i nevojave per trainim te mesuesve ne lidhje me edukimin mjedisor

- Kualifikimi i mesuesve dhe perditesimi i metodologjise se edukimit mjedisor

- MONITORIMI I SKEMES SE PROPOZUAR

Procesi i monitorimit te skemes se propozuar eshte nje element mjaft i rendesishem per qendrueshmerine e zbatimit me eficence te skemes se propozuar

Monitorimi do te realizohet si nga grupi i punes se bashkise ashtu dhe nga grupi i punes se qytetareve. Te dy keto struktura do te sigurojne informacionin e sakte ne lidhje me ecurine e zbatimi te skemes ne te gjithe elementet e saj nepermjet:

- Organizimi i vizitave ne terren gjate orareve te punes sipas grafikut javor pergjate gjithe vitit

- Organizimi i takimeve konsultative te hapura me grupet perfaqesuese qytetare

Monitorimi i zbatimit te skemes se grumbullimit e transportit te mbeturinave nga grupi i qytetareve do te konsistoje ne perfshirjen e opinionit qytetar dhe vleresimin e tij per:

- mireperdorim e fondeve publike per kete sherbim

- shkallen e kenaqshmerise qytetare ne lidhje me pastertine e qytetit

- grumbullimin e pageses se tarifes se sherbimit te pastrimit

- kontributet e komunitetit ne dobi te zbatimit te skemes

Monitorimi i zbatimit te skemes se grumbullimit e transportit te mbeturinave nga ndermarrja e pastrim gjelberimit do te konsistoje ne keta tregues teknike:

- sasia ditore e terheqjes se mbeturinave sipas zonave pilot

- frekuenca ditore/javore e terheqjes se mbeturinave

- efektiviteti i shfrytezimit te makines sipas infrastruktures rrugore

- mirembajtja e kazaneve dhe perputhjet e tyre teknologjike me makinen e mbeturinave

- mbushja e vend depozitimit te mbeturinave

Per te gjithe keta tregues teknike do te monitorohen dhe treguesit financiare vjetore perkates si dhe burimet njerezore te perdorura.

Raporti i monitorimit do te sherbeje per ndermarrjen e hapave te metejshem ne permiresimin e sherbimit te pastrimit dhe uljen e kostove per realizimin e tij.

Buxheti i planifikuar per cdo vit per mbulimin e ketij sherbimi do te konsideroje treguesit e monitorimit per planifikimin e fondeve dhe shperndarjen tyre efikase sipas zerave perkates. (shih Rekomandimet, Monitorimi)

- REKOMANDIME

Ne funksion te analizave te ketij studimi, me qellim permiresimin e sherbimit te pastrimit, si dhe duke iu referuar eksperiencave pozitive te menaxhimit te mbeturinave ne nivel lokal, paraqitet me poshte nje permbledhje e rekomandimeve te cilat bashkia  Fushe Arrez duhet te marre konsiderate per marrjen masave ne fushat perkatese qe lidhen me sigurimin e nje mjedisi te paster.

Eshte e rendesishme te theksojme se pjese e ketyre rekomandimeve jane dhe opinionet e qytetareve gjate sondzhit te realizuar ne shtator 2007 mbi kete ceshtje.

- NE FUSHEN ORGANIZATIVE

- Te pergatise rregulloren e brendshme te funksionimit per ndermarrjen e pastrim/gjelberimit, ne menyre te vecante per sherbimin e pastrimit ku te percaktohen detyrat dhe te drejtat e personelit.

- Te respektoje vendosjen e kazaneve sipas studimit te bere per kete qellim duke patur parasysh qe t’i sherbehet edhe banesave ose grupeve te vogla  te te banesave.

- Te hartoje grafikun e grumbullimit te mbeturinave duke percaktuar ditet e pastrimit te rrugeve  dhe te grumbullimit te mbeturinave

- Te vendose ne menyre periodike grafikun e sherbimit te pastrimit ne vende te dukshme publike, me qellim informimin e komunitetit

- NE FUSHEN FINANCIARE

- Te kryeje llogaritjen e kostos operative te sherbimit te pastrimit duke patur parasysh 1)uljen e fuqise punetore, 2) parashikimin per rritjen e pagave sipas Vendimit te Keshillit te Ministrave per vitin 2008, 3) shtimin e dy sherbime te tjera si: edukimi per publikun dhe shtyrje e sistemi te mbeturinave.

- Te paraqese dhe miratoje ne Keshillin Bashkiak tarifen e pastrimit 500 leke/vit per familje per vitin 2008, duke perjashtuar familjet me ndihme ekonomike te cilat duhet te paguajne 300 leke/vit. (sipas tabeles.)

- Te paraqese dhe miratoje ne Keshillin Bashkiak miratoje tarifat per bizneset mesatarisht 6 600 leke/vit dhe per institucionet mesatarisht 19 000 leke/vit. (sipas tabeles).

- Te marre masa organizative per arketimin e tarifes nga qytetaret duke filluar me 60 % ne vitin 2008. (sipas tabeles).

- Te miratoje ne parim treguesit e tabeles ku jane paraqitur tendencat e rritjes se tarifave ne vite si objektiva afatgjate per realizim.

- NE FUSHEN E INVESTIMEVE

- Te siguroje blerjen e 65 kazaneve metalike te mbeturinave me kapacitet 1.1 m3 per t’i shperndare ne territorin e bashkise sipas studimit te bere per kete qellim. Blerja e konteniereve eshte domosdoshmeri per te ulur koston dhe permiresuar cilesine e ketij sherbimi

- Te siguroje blerjen dhe vendosjen e 55 cope koshave metalike rrugore ne territorin e bashkise me qellim  rritjen e cilesise se sherbimit te pastrimit

- Te siguroje fondet e nevojshme per blerjen e nje makine teknologjike me qellim futjen e proceseve teknologjike moderne per sherbimin e pastrimit si dhe per te mundesuar venien ne pune me eficience te plote te 65 kazane metalike te mbeturinave.

- Te hartoje projektet teknike dhe preventivat perkatese per rruget qe jane planifikuar te asfaltohen deri ne vitin 2011.

- Te perfundoje ndertimi  i vend depozitimit te mbeturinave  me siperfaqe rreth 2000 - 3000 m2

- NE FUSHEN MONITORUESE

- Ne fillim te vitit 2008 (periudha Shkurt – Prill), stafi i bashkise duhet te ndjeke procesin e mbushjes se kazaneve me mbeturina per te vleresuar sa % e tyre perdoren me kapacitet te plote, me ½ e kapacitetit apo ne 1/3 e volumit ne dite Ne baze te ketij vleresimi te kryhet riorganizimi i shperndarjes se kazaneve si  dhe grumbullimi me makinen teknologjike me synim permiresimin e metejshem te cilesise se sherbimit dhe uljen te kostos se sherbimit te pastrimit.

- Ne Shtator te vitit 2008 te realizohet sondazhi i i radhes per matjen e performances se sherbimit te pastrimit per vleresuar opinionin e qytetareve per sherbimin e pastrimit pas permiresimeve te bera.

- Te rillogarise kostot operative te proceseve te sherbimit te pastrimit (4-6 muaj pas fillimit te punes se makines teknologjike), me qellimi krahasimin e faktit me planifikimin dhe per te marre masa per uljen e metejshme te kostos pa prekur cilesine e sherbimit te pastrimit.

- Te ndjeke dhe studioje kohene e mbushjes se venddepozitimit te mbeturinave  me synim marrjen e masave paraprake per mbulimin dhe kthimin e tij ne nje mjedis te gjelber

- Te planifikohe fondet per realizimin e studimit mbi identifikimin e vendit te ri te depozitimit